BRUNO GONZAGA TEIXEIRA CORREA

Documentação Consolidada:

Arquitetura e Requisitos do BGS IDP Connect

São Paulo
06/01/2025

Sumário

- Introdução

- Canvas do Projeto Aplicado

  - Matriz CSD para análise do desafio

  - POEMS para o projeto BGS IDP Connect

  - Personas e mapa de empatia

  - Blueprint do projeto

  - CANVAS de proposta de valor

  - Hipóteses e matriz de priorização

- Evidências do planejamento, execução e resultados

  - Sprint 1: Planejamento da Arquitetura

    - Tarefa 1: Estrutura geral do IDP

    - Tarefa 2: Escolha dos protocolos de segurança

    - Tarefa 3: Mapeamento dos sistemas existentes

    - Resultados Alcançados na Sprint 1

  - Sprint 2: Desenvolvimento da Integração

    - Tarefa 1: Fluxo de autenticação SSO

    - Tarefa 2: Modelo de banco de dados

    - Tarefa 3: Integração com sistemas legados

    - Resultados Alcançados na Sprint 2

  - Sprint 3: Validação e Consolidação

    - Tarefa 1: Validação de sistemas legados

    - Tarefa 2: Guia de implementação

    - Tarefa 3: Consolidação da documentação

    - Resultados Alcançados na Sprint 3

- Arquitetura Geral

  - Componentes principais

  - Fluxo de conexão

- Integração dos Sistemas

  - Sistemas modernos (OpenID Connect)

  - Sistemas legados (SAML)

- Modelo de Dados

  - Estrutura de tabelas principais (ERD)

- Requisitos de Compliance

  - LGPD e medidas de segurança

- Resultados e Validação

  - Relatório de testes

  - Evidências de autenticação

- Checklist Final

  - Itens de configuração validados

- Considerações Finais

  - Resultados alcançados

  - Contribuições do projeto

  - Próximos passos

Documentação Consolidada:

Arquitetura e Requisitos do BGS IDP Connect

1. Introdução

O presente documento consolida todas as informações relacionadas ao projeto BGS IDP Connect, desenvolvido para a integração e autenticação unificada dos sistemas da BGS Corporate. Ele inclui a arquitetura técnica, fluxos de autenticação, modelo de dados, requisitos de compliance e resultados de validação, servindo como referência para operação, manutenção e futuras expansões.

2. Canvas do Projeto Aplicado

2.2. Matriz CSD para Análise do Desafio

| Certezas | Suposições | Dúvidas |
| --- | --- | --- |
| 1. Cada sistema da BGS Corporate possui seu próprio login, exigindo autenticações separadas para o marketplace, BGS Pay, BGS Club, CRM e ERP. | 1. Usuários preferem uma experiência de login unificada para reduzir o tempo gasto em autenticações múltiplas. | 1. Qual é a aceitação dos usuários finais para autenticação multifatorial (MFA) para sistemas sensíveis? |
| 2. A fragmentação dos logins aumenta os chamados de suporte técnico relacionados a problemas de acesso. | 2. A unificação do login via um IDP (Identity Provider) reduzirá o tempo de resposta do suporte e a carga operacional. | 2. Como será o impacto na experiência de usuário ao implementar um IDP com SSO? |
| 3. A falta de um sistema de autenticação centralizado dificulta a aplicação de políticas de segurança consistentes. | 3. Implementar uma autenticação multifatorial (MFA) integrada ao IDP aumentará a segurança em sistemas críticos, como o BGS Pay. | 3. Quais barreiras tecnológicas poderemos encontrar ao integrar o IDP com os sistemas legados, como o marketplace em PHP? |
| 4. Conformidade com a LGPD e proteção de dados exige controle centralizado de autenticação e permissões. | 4. Uma solução IDP em nuvem facilitará o escalonamento para futuras integrações com novos serviços ou parcerias. | 4. Qual a aceitação e familiaridade da equipe interna com a nova solução de autenticação centralizada? |

2.3 POEMS para o Projeto BGS IDP Connect

Pessoas diretamente envolvidas no uso dos sistemas da BGS Corporate:

- Clientes Finais: usuários do marketplace e do BGS Club que desejam uma experiência de navegação fluida com acesso simplificado a todos os serviços.

- Equipe Interna: colaboradores das áreas de marketing, vendas e atendimento ao cliente que utilizam os sistemas de CRM e ERP.

- Equipe de Suporte Técnico: colaboradores da área de TI que atendem os chamados relacionados a problemas de acesso e login.

Objetos utilizados para acessar os serviços e sistemas da BGS Corporate:

- Interfaces de Login: cada sistema possui uma interface de login separada, o que gera uma experiência fragmentada.

- Dispositivos de Autenticação: telefones celulares e desktops para autenticação multifatorial (MFA) quando disponível.

- Portais de Suporte: ferramentas de suporte usadas pela equipe técnica para ajudar na recuperação de acessos e reset de senhas.

Ambientes onde os sistemas da BGS Corporate são utilizados:

- Ambiente Corporativo: acesso para os colaboradores via conexão à internet do escritório ou VPN.

- Ambiente Digital: acesso para os clientes finais de qualquer dispositivo com conexão à internet.

- Ambiente de Suporte: acesso para a equipe de suporte aos sistemas de atendimento e chamados dos colaboradores.

Mensagens que os usuários recebem durante a navegação nos sistemas:

- Notificações de Login e Autenticação: as mensagens de autenticação e verificação de login são separadas para cada sistema, e não há uma mensagem centralizada ou personalizada.

- Alertas de Segurança: faltam alertas de segurança consistentes entre os sistemas, como notificações de login em locais não reconhecidos ou tentativas de login suspeitas.

- Mensagens de Suporte: os usuários recebem respostas padronizadas e muitas vezes repetitivas, o que não resolve efetivamente a maioria dos problemas relacionados ao login.

Serviços disponibilizados para usuários internos e clientes finais:

- Single Sign-On (SSO) Proposto: o serviço de autenticação unificada que o BGS IDP Connect pretende oferecer, permitindo acesso centralizado a todos os sistemas com uma única credencial.

- Suporte ao Cliente: o suporte técnico e a assistência de TI para recuperação de senhas e problemas de login, que atualmente demandam bastante tempo.

- Autenticação Multifatorial (MFA): o uso de MFA para aumentar a segurança, especialmente para o BGS Pay e outras áreas sensíveis.

- Painel de Gestão de Acessos: serviço interno que permitirá a gestão dos acessos e perfis de usuários, facilitando a administração e controle de permissões.

2.4. Personas e Mapa de Empatia

Bruno, Arquiteto de Software e Soluções

Características Pessoais: 35 anos, casado, pai de uma filha. Apaixonado por tecnologia e inovação, Bruno dedica seu tempo livre a hobbies como leitura de ficção científica e viagens em família.

Características Sociais: Introvertido, porém excelente comunicador em reuniões técnicas e apresentações de projetos. Participa de conferências de tecnologia e é respeitado no setor por seu conhecimento profundo em arquiteturas modernas.

Características Intelectuais: Formado em Engenharia de Computação, com especialização em Arquitetura de Sistemas. Possui certificações em metodologias ágeis, SSO (Single Sign-On) e segurança da informação. Bruno é altamente analítico e possui forte foco em soluções escaláveis e seguras.

Características Profissionais: Trabalha na BGS Corporate há 3 anos, liderando projetos de arquitetura e soluções digitais. Com experiência em transições para arquiteturas baseadas em microsserviços e integração de sistemas complexos, Bruno é responsável pelo desenho da arquitetura do BGS IDP Connect. Seu objetivo é criar um sistema que permita autenticação unificada e segura, compatível com os protocolos modernos e que seja facilmente escalável. Ele prioriza a segurança e a conformidade com a LGPD e busca uma solução que garanta uma experiência integrada e simplificada para usuários internos e externos, enquanto reduz as demandas de suporte técnico.

Carla, Gerente de TI da BGS Corporate

Características Pessoais: 45 anos, casada, mãe de dois filhos. Gosta de resolver problemas complexos e é entusiasta da inovação tecnológica.

Características Sociais: Comunicativa e colaborativa, valoriza o trabalho em equipe e participa ativamente de conferências de TI.

Características Intelectuais: Graduada em Ciência da Computação com MBA em Gestão de Tecnologia. É orientada para resultados e possui experiência em implementação de soluções corporativas de TI.

Características Profissionais: Atua na BGS Corporate há 10 anos e é responsável pela implementação e manutenção de soluções tecnológicas na empresa. Ela busca um sistema de autenticação unificada que facilite o acesso e traga mais segurança para os dados corporativos, simplificando a gestão de acessos.

Roberto, Analista de Segurança da Informação

Características Pessoais: 37 anos, solteiro, apaixonado por cibersegurança e leitura sobre novas ameaças digitais.

Características Sociais: Reservado, mas ativo em fóruns de segurança online, onde compartilha práticas de proteção de dados.

Características Intelectuais: Formado em Engenharia de Redes com especialização em Segurança da Informação. Tem forte atenção aos detalhes e é motivado por desafios técnicos.

Características Profissionais: Trabalha na BGS Corporate há 5 anos, sendo responsável pela segurança dos sistemas e pela proteção dos dados corporativos. Ele considera a criação de uma arquitetura IDP robusta essencial para garantir a conformidade com a LGPD e minimizar vulnerabilidades.

Fernanda, Designer e Especialista em UX

Características Pessoais: 31 anos, solteira, apaixonada por design de interfaces intuitivas e centradas no usuário. Nas horas vagas, gosta de estudar psicologia cognitiva aplicada ao design e é entusiasta de práticas de meditação.

Características Sociais: Extrovertida e comunicativa, adora colaborar com equipes multifuncionais e participa de eventos e conferências sobre UX/UI. É conhecida por ser uma excelente ouvinte, sempre aberta ao feedback de usuários e colegas para aprimorar o design.

Características Intelectuais: Formada em Design Gráfico, com especialização em UX e certificação em Design Thinking. Fernanda é criativa e analítica, sempre em busca de entender as necessidades dos usuários e de oferecer a melhor experiência possível.

Características Profissionais: Trabalha na BGS Corporate há 2 anos, dedicando-se a criar interfaces claras e eficazes para os produtos da empresa. No projeto BGS IDP Connect, Fernanda é responsável por desenhar a interface de login unificado, garantindo que o sistema seja simples e intuitivo tanto para clientes quanto para colaboradores. Ela se preocupa em oferecer uma experiência de login segura, rápida e acessível, considerando a diversidade de usuários. Para Fernanda, a satisfação do usuário e a eficiência da interface são prioridades, e buscando constantemente melhorar a usabilidade e acessibilidade.

2.5. Blueprint

O blueprint detalhado do projeto BGS IDP Connect oferece uma visão completa de todo o processo, desde o planejamento inicial até as interações com os usuários e o suporte contínuo. Com essa estrutura, fica mais fácil acompanhar cada fase do projeto de forma organizada, permitindo que todos os envolvidos entendam suas responsabilidades e saibam exatamente o que precisa ser feito em cada etapa.

| Seção | Etapa | Ações do Usuário | Interações Internas | Processos de Suporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | 1. Definição de Requisitos | - | Equipe de TI e de segurança definem requisitos de autenticação e SSO | Consultoria com especialistas em segurança e conformidade |
|  | 2. Mapeamento dos Sistemas | - | Identificação de sistemas que serão integrados (Marketplace, BGS Pay, etc.) | Criação de um plano de integração para compatibilidade |
|  | 3. Design da Arquitetura | - | Arquiteto de soluções define a estrutura técnica do IDP | Validação da arquitetura com revisões de conformidade e segurança |
| Implementação | 4. Desenvolvimento do IDP | - | Equipe de desenvolvimento constrói o sistema de autenticação | Testes iniciais de integração e segurança |
|  | 5. Configuração de SSO e MFA | - | Implementação de SSO e autenticação multifatorial | Teste de funcionalidade para acesso unificado e segurança adicional |
|  | 6. Teste e Validação | - | Equipe de QA realiza testes de usabilidade e segurança | Identificação e resolução de problemas antes do lançamento |
| Etapas do Usuário | 7. Acesso Inicial ao Sistema | Usuário acessa o portal da BGS Corporate | Configuração de autenticação para todos os sistemas | Suporte técnico para problemas de login |
|  | 8. Login Único (SSO) | Usuário faz login com credenciais únicas | Verificação de credenciais e aplicação de MFA se necessário | Atendimento para dúvidas e problemas com MFA |
|  | 9. Navegação Integrada entre Sistemas | Usuário navega entre sistemas sem login adicional | Sincronização de permissões entre o IDP e sistemas conectados | Monitoramento de acessos e detecção de comportamentos anômalos |
| Interações Internas | 10. Gestão de Acessos e Permissões | - | TI define níveis de acesso e permissões para clientes e colaboradores | Auditorias periódicas para garantir conformidade com políticas de acesso |
|  | 11. Monitoramento de Segurança | - | Equipe de segurança monitora acessos suspeitos e aplica políticas de segurança | Suporte para redefinição de senha e análise de incidentes |
|  | 12. Gestão de Conformidade | - | Equipe de conformidade verifica aderência às normas da LGPD | Relatórios de compliance e revisão de práticas de proteção de dados |
| Processos de Suporte | 13. Manutenção e Atualizações do IDP | - | TI realiza manutenção e aplica correções de segurança | Documentação de melhorias e otimizações na plataforma |
|  | 14. Análise de Dados e Geração de Relatórios | - | Geração de relatórios sobre uso do sistema e análise de incidentes | Insights para otimizar o sistema e reduzir incidentes |
|  | 15. Coleta de Feedback e Melhoria Contínua | - | Coleta de feedback de usuários e análise de sugestões | Implementação de melhorias com base nas necessidades dos usuários |

2.6. CANVAS de Proposta de Valor

2.7. Hipóteses

1) A unificação dos logins (SSO) melhorará a experiência do usuário

- Hipótese: A complexidade atual dos múltiplos logins causa frustração para os usuários, e um sistema de autenticação unificada (SSO) reduzirá essa frustração e aumentará a satisfação dos clientes e colaboradores.

2) A implementação de autenticação multifatorial (MFA) reduzirá incidentes de segurança

- Hipótese: A ausência de uma camada adicional de segurança no login torna os sistemas da BGS Corporate mais vulneráveis a acessos indevidos. Ao incorporar MFA, o projeto irá mitigar os riscos de segurança e proteger melhor os dados dos usuários.

3) A centralização da gestão de acessos aumentará a eficiência operacional

- Hipótese: A necessidade de gerenciar acessos separadamente em cada sistema aumenta a carga de trabalho da equipe de TI. Com o BGS IDP Connect, a centralização das permissões reduzirá o tempo e o esforço necessários para administração de acessos.

4) A conformidade com a LGPD fortalecerá a confiança dos usuários

- Hipótese: A falta de um sistema centralizado de autenticação dificulta a aplicação de políticas de conformidade com a LGPD, o que gera preocupações entre os usuários quanto à segurança dos seus dados. O IDP com conformidade garantida melhorará a percepção de segurança e a confiança dos usuários.

5) A redução de chamados ao suporte técnico relacionados a problemas de login

- Hipótese: O suporte técnico atualmente gasta tempo e recursos com chamados relacionados a problemas de login. Com um sistema de SSO centralizado e simplificado, espera-se uma diminuição significativa desses chamados, melhorando a eficiência do suporte.

2.8. Matriz de observações para hipóteses

| Observação | Por que isso está acontecendo? | Hipótese |
| --- | --- | --- |
| Usuários enfrentam dificuldades e frustrações ao precisar fazer login em vários sistemas separados. | A BGS Corporate possui diversos sistemas com logins independentes, o que cria uma experiência fragmentada e aumenta a complexidade de acesso para os usuários. | A unificação dos logins (SSO) melhorará a experiência do usuário, reduzindo a frustração e aumentando a satisfação de clientes e colaboradores. |
| Incidentes de segurança ocorrem devido à ausência de uma camada adicional de proteção nos logins. | A falta de autenticação multifatorial (MFA) permite que acessos indevidos sejam realizados com mais facilidade, comprometendo a segurança dos dados. | A implementação de autenticação multifatorial (MFA) reduzirá incidentes de segurança, protegendo melhor os dados dos usuários. |
| A equipe de TI gasta muito tempo gerenciando acessos e permissões em sistemas separados. | Cada sistema da empresa exige uma gestão de acesso individual, o que aumenta o trabalho operacional e reduz a eficiência da equipe de TI. | A centralização da gestão de acessos aumentará a eficiência operacional, reduzindo o esforço para administração de permissões. |
| Usuários têm preocupações quanto à segurança dos seus dados e conformidade com a LGPD. | A falta de um sistema centralizado dificulta a implementação e monitoramento de políticas de conformidade, deixando usuários inseguros sobre a proteção de seus dados. | A conformidade com a LGPD fortalecerá a confiança dos usuários, aumentando sua percepção de segurança e a credibilidade da BGS Corporate. |
| O suporte técnico recebe muitos chamados relacionados a problemas de login. | A fragmentação de logins causa confusão e problemas de acesso, gerando um alto volume de solicitações para o suporte técnico e reduzindo a eficiência dessa equipe. | A redução de chamados relacionados a problemas de login será alcançada com um sistema de SSO centralizado e simplificado, aumentando a eficiência do suporte. |

2.9. Matriz de Priorização de Ideias

| Ideia | Impacto | Esforço | Prioridade | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unificação dos logins (SSO) para todos os sistemas da BGS Corporate | Alto | Alto | Alta | O SSO é essencial para melhorar a experiência do usuário e reduzir a fragmentação de logins, sendo a base do projeto e oferecendo grande valor para clientes e equipe. |
| Implementação de autenticação multifatorial (MFA) nas áreas críticas | Alto | Médio | Alta | A MFA é fundamental para aumentar a segurança, especialmente em áreas sensíveis como o BGS Pay, protegendo dados e reduzindo incidentes de segurança. |
| Centralização da gestão de acessos e permissões | Médio | Médio | Média | Simplifica o trabalho da equipe de TI, melhorando a eficiência operacional e facilitando a administração de permissões. |
| Adoção de conformidade total com a LGPD | Alto | Médio | Alta | Fortalece a confiança dos usuários e assegura que o sistema esteja de acordo com as regulamentações de proteção de dados, minimizando riscos de penalidades. |
| Redução de chamados de suporte técnico relacionados a problemas de login | Médio | Baixo | Média | Com a simplificação dos logins, o volume de chamados ao suporte deve diminuir, gerando economia e aumentando a eficiência do atendimento ao usuário. |

2.10. Matriz de Riscos

| Identificação do Risco | Premissa/Restrição | Impacto Potencial | Probabilidade | Severidade | Ação Mitigadora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incompatibilidade com Sistemas Existentes | Premissa: Disponibilidade dos Sistemas Existentes | Esforço adicional de adaptação, atrasando o cronograma e aumentando os custos do projeto. | Alta | Alta | Realizar uma análise técnica prévia para garantir compatibilidade ou prever recursos para adaptações. |
| Falta de Suporte Técnico da Equipe de TI | Premissa: Suporte da Equipe de TI e Segurança | Dificuldade para obter dados específicos dos sistemas e possíveis falhas de segurança no projeto de IDP. | Média | Alta | Definir responsabilidades com a equipe de TI e segurança desde o início para garantir apoio contínuo. |
| Recursos Financeiros e de Tempo Insuficientes | Premissa: Recursos Financeiros e de Tempo Suficientes | Qualidade do projeto prejudicada, comprometendo o detalhamento e a adequação da arquitetura planejada. | Média | Alta | Estabelecer um orçamento claro e revisar alocação de recursos para manter o cronograma. |
| Não Conformidade com LGPD | Restrição: Conformidade com a LGPD | Comprometimento da segurança de dados, com risco de penalidades e danos à reputação da empresa. | Média | Alta | Integrar os requisitos da LGPD ao projeto desde a fase inicial e realizar revisões de compliance. |
| Atraso no Prazo de Conclusão | Restrição: Prazo Limite de Conclusão (45 dias) | Impossibilidade de finalizar a documentação e a entrega dentro do cronograma, prejudicando a implantação futura. | Média | Média | Monitorar o progresso regularmente e alocar mais recursos se necessário para cumprir o prazo. |
| Incompatibilidade com Sistemas Legados | Restrição: Limitação de Integração com Sistemas Legados | Aumento de custos e esforço técnico devido a adaptações necessárias para compatibilidade com sistemas legados. | Alta | Alta | Realizar testes iniciais de compatibilidade e documentar quaisquer ajustes necessários. |

2.11. Backlog de Produto

Sprint 1 - Planejamento da Arquitetura

- Tarefa 1: Definir a estrutura geral do BGS IDP Connect para suportar SSO e MFA, documentando os componentes principais.

- Tarefa 2: Identificar os protocolos de segurança necessários (SAML, OAuth 2.0 e OpenID Connect) para a integração com sistemas da BGS Corporate.

- Tarefa 3: Mapear os sistemas existentes (Marketplace, BGS Pay, BGS Club, CRM e ERP) para garantir compatibilidade com o IDP.

Sprint 2 - Desenvolvimento da Integração

- Tarefa 1: Projetar o fluxo de autenticação SSO, permitindo acesso unificado aos sistemas por meio do BGS IDP Connect.

- Tarefa 2: Desenvolver um modelo básico de dados para controle de permissões e perfis de usuário.

- Tarefa 3: Documentar o processo de integração com sistemas legados, incluindo os principais requisitos de segurança.

Sprint 3 - Validação e Documentação Final

- Tarefa 1: Validar a compatibilidade da arquitetura com os sistemas legados e realizar ajustes finais.

- Tarefa 2: Criar o guia de implementação para facilitar a futura integração do IDP.

- Tarefa 3: Consolidar toda a documentação da arquitetura e requisitos de compliance para entrega.

2.12. Trello

https://trello.com/invite/b/6732afe49aa86738d5ef121f/ATTI3105028c95b54db3f45c457e0f07b11fE2654FE9/arquitetura-de-sso-na-nuvem

3. Evidências do planejamento, execução e resultados

3.1. Sprint 1

3.1.1. Tarefa 1: Definir a estrutura geral do BGS IDP Connect para suportar SSO e MFA, documentando os componentes principais.

Diagrama em construção no Miro

Descrição

A estrutura geral do BGS IDP Connect deve ser projetada para suportar Single Sign-On (SSO) e autenticação multifatorial (MFA), com integração segura e eficiente aos sistemas da BGS Corporate.

Entrega

Diagrama da Arquitetura do BGS IDP Connect

Inclui os principais componentes:

- Provedor de Identidade (IDP): Autenticação centralizada e geração de tokens (ex.: JWT);

- Serviço de SSO: Facilita o login único entre diferentes sistemas;

- MFA (Autenticação Multifatorial): Integração com métodos de autenticação adicionais (e-mail, SMS, app);

- API Gateway: Gerencia a comunicação entre o IDP e os sistemas conectados;

- Banco de Dados de Usuários: Armazena credenciais de forma segura, garantindo conformidade com a LGPD;

- Sistema de Logs e Auditoria: Registra acessos para monitoramento e conformidade;

- Painel de Gerenciamento: Interface para administrar permissões e acessar relatórios.

Documento Técnico: Arquitetura do BGS IDP Connect

Inclui a descrição detalhada dos componentes, explica a função de cada módulo e como eles se conectam para suportar SSO e MFA.

Introdução

O BGS IDP Connect é uma solução de autenticação unificada, projetada para centralizar o acesso aos sistemas da BGS Corporate, utilizando Single Sign-On (SSO) e autenticação multifatorial (MFA). A seguir, apresentamos uma descrição detalhada dos componentes principais da arquitetura e suas funções, além de como esses módulos se conectam para oferecer uma solução robusta, escalável e segura.

Descrição dos Componentes

1) Provedor de Identidade (IDP):

Função:

- Atua como o núcleo da arquitetura, autenticando e autorizando os usuários;

- Emite tokens de acesso (ex.: JSON Web Tokens - JWT) para sistemas integrados;

- Garante que apenas usuários válidos possam acessar os serviços.

Conexões:

- Integra-se diretamente ao SSO para oferecer uma experiência de login unificado;

- Comunica-se com o API Gateway para validar tokens de acesso;

- Trabalha em conjunto com o Banco de Dados de Usuários para validação de credenciais.

2) Single Sign-On (SSO):

Função:

- Permite que usuários façam login uma única vez e acessem todos os sistemas conectados sem necessidade de reautenticação;

- Centraliza a autenticação em uma interface única e simplificada.

Conexões:

- Conectado ao IDP para receber tokens de autenticação;

- Comunicação bidirecional com o API Gateway para propagação de tokens aos sistemas.

3) Autenticação Multifatorial (MFA):

Função:

- Adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um fator adicional além da senha (ex.: código via SMS, e-mail ou aplicativo autenticador);

- Protege áreas críticas, como o sistema de pagamentos.

Conexões:

- Vinculado ao IDP para gerenciar e validar fatores adicionais de autenticação;

- Fornece feedback ao API Gateway sobre autenticações bem-sucedidas ou falhas.

4) API Gateway:

Função:

- Atua como intermediário, gerenciando a comunicação entre o IDP e os sistemas da BGS Corporate;

- Verifica a validade dos tokens e encaminha solicitações para os serviços correspondentes.

Conexões:

- Recebe tokens do SSO e valida junto ao IDP;

- Encaminha informações ao Sistema de Logs para auditoria e monitoramento;

- Se conecta ao Banco de Dados de Usuários para consultas de credenciais, se necessário.

5) Banco de Dados de Usuários:

Função:

- Armazena as informações de autenticação e perfis dos usuários;

- Suporta a conformidade com a LGPD, garantindo que os dados estejam protegidos e criptografados.

Conexões:

- Fornece informações ao IDP durante o processo de autenticação;

- Permite que o Sistema de Logs registre eventos relacionados ao gerenciamento de usuários.

6) Sistema de Logs e Auditoria:

Função:

- Registra todas as ações relacionadas à autenticação, como logins bem-sucedidos, falhas de login e tentativas de MFA;

- Facilita a conformidade com a LGPD ao fornecer histórico de acessos e detecção de comportamentos anômalos.

Conexões:

- Recebe informações de eventos do API Gateway e do IDP;

- Gera relatórios de segurança para análise e auditoria

Fluxo de Conexões

- O usuário acessa a interface de login oferecida pelo SSO;

- O SSO encaminha a solicitação ao IDP para validação das credenciais;

- Se o MFA estiver ativado, o IDP aciona o módulo de MFA para validação do fator adicional;

- Após a autenticação bem-sucedida, o IDP emite um token (ex.: JWT);

- O token é enviado ao API Gateway, que o valida e redireciona o acesso ao sistema desejado;

- O Sistema de Logs registra todas as ações para monitoramento e auditoria.

Benefícios da Arquitetura

- Segurança: A combinação de SSO e MFA reduz significativamente os riscos de acessos não autorizados;

- Eficiência: O SSO melhora a experiência do usuário, eliminando a necessidade de logins repetidos;

- Escalabilidade: A arquitetura é flexível, permitindo a integração de novos sistemas no futuro;

- Conformidade: O Banco de Dados de Usuários e o Sistema de Logs garantem adesão à LGPD e a outras regulamentações de proteção de dados.

3.1.2. Tarefa 2: Identificar os protocolos de segurança necessários (SAML, OAuth 2.0 e OpenID Connect) para a integração com sistemas da BGS Corporate.

Diagrama em construção no Miro

Descrição

Os protocolos de autenticação e segurança são fundamentais para integrar o IDP aos sistemas existentes de forma confiável e segura. Eles garantem a proteção de dados sensíveis, como credenciais de usuários, por meio de criptografia e validação de acessos. Protocolos como SAML, OAuth 2.0 e OpenID Connect asseguram a compatibilidade entre sistemas modernos e legados, além de possibilitar o uso de recursos avançados, como autenticação multifatorial (MFA). Assim, esses protocolos não apenas fortalecem a segurança, mas também proporcionam uma experiência de autenticação unificada e eficiente.

Entrega

Tabela Comparativa:

| Critérios | SAML | OAuth 2.0 | OpenID Connect |
| --- | --- | --- | --- |
| Segurança | Alta segurança, porém mais complexo em implementações modernas. | Alta segurança, projetado para proteger APIs e acessos externos. | Alta segurança baseada em OAuth 2.0 com foco em autenticação. |
| Compatibilidade | Ampla compatibilidade com sistemas legados. | Compatível com a maioria das aplicações modernas. | Compatível com sistemas modernos e suporta APIs. |
| Suporte a MFA | Suporte limitado a MFA nativo; precisa de implementações adicionais. | Não suporta MFA nativamente, mas integra-se facilmente com soluções externas. | Suporte nativo a MFA, especialmente em fluxos de autenticação de usuários finais. |
| Facilidade de Integração | Integração mais complexa, especialmente em aplicações modernas. | Integração relativamente fácil, especialmente para aplicações web modernas. | Fácil integração com aplicações modernas e sistemas baseados em web. |

Resultados:

- SAML: Alta segurança e compatibilidade com sistemas legados, sendo ideal para o CRM e ERP;

- OAuth 2.0: Excelente para aplicações modernas e integração com APIs;

- OpenID Connect: Baseado em OAuth 2.0 - mais indicado para autenticação de usuários finais no marketplace e BGS Pay.

Relatório Técnico:

- Utilizar OpenID Connect como padrão, devido à sua flexibilidade, compatibilidade com OAuth 2.0 e suporte nativo para MFA. Protocolos adicionais, como SAML, serão usados em integrações com sistemas legados.

Explicação dos Elementos:

1. Usuário

- Representa a pessoa que está tentando acessar o sistema;

- O usuário fornece credenciais (e.g., e-mail e senha) e pode ser solicitado a passar por um segundo fator de autenticação, caso o MFA esteja habilitado.

2. Sistema Integrado

- É o sistema ou serviço que o usuário deseja acessar (ex.: Marketplace ou BGS Pay);

- Quando o usuário tenta acessar o sistema, ele redireciona a solicitação para o IDP para autenticação;

- Após a autenticação, o sistema integrado recebe o token JWT para validar e conceder acesso.

3. IDP (Identity Provider)

- Núcleo do processo de autenticação: serve para validar as credenciais fornecidas pelo usuário, acionar o MFA (se configurado) para validar um segundo fator e gerar um Token JWT que contém as informações do usuário autenticado. O IDP autêntica a identidade do usuário e transmite a autorização ao sistema integrado.

4. MFA (Autenticação Multifatorial)

- Uma camada adicional de segurança no fluxo de autenticação;

- O IDP solicita ao usuário um segundo fator, como: código gerado por aplicativo autenticador, biometria (impressão digital, reconhecimento facial) e código enviado por SMS ou e-mail;

- Após a validação do MFA, o IDP continua o processo de autenticação.

5. Token JWT

- Um JSON Web Token gerado pelo IDP após a autenticação bem-sucedida;

- Contém informações como: identidade do usuário, data de expiração do token, permissões e escopo do acesso;

- O sistema integrado usa o token para autorizar o acesso sem consultar o IDP novamente.

Explicação do Fluxo

1. Requisição Inicial:

- O Usuário tenta acessar o Sistema Integrado;

- O sistema redireciona o usuário ao IDP para autenticação.

2. Validação pelo IDP:

- O IDP solicita as credenciais do usuário (senha);

- Se o MFA estiver habilitado, o IDP valida o segundo fator.

3. Emissão do Token JWT:

- Após autenticação bem-sucedida, o IDP emite um Token JWT e o retorna ao Sistema Integrado.

4. Acesso ao Sistema:

- O Sistema Integrado usa o Token JWT para validar a identidade do usuário;

- Se o token for válido, o sistema concede o acesso ao usuário.

Benefícios Desse Fluxo

- Segurança: A combinação de MFA e JWT reduz o risco de acessos não autorizados;

- Eficiência: Após a emissão do token JWT, o sistema não precisa verificar credenciais repetidamente;

- Flexibilidade: O fluxo é compatível com arquiteturas modernas baseadas em APIs.

O protocolo OpenID Connect foi escolhido como padrão principal por sua simplicidade, segurança e capacidade de integração com aplicações modernas. SAML será mantido como alternativa para sistemas legados devido à sua ampla compatibilidade.

3.1.3. Tarefa 3: Mapear os sistemas existentes (Marketplace, BGS Pay, BGS Club, CRM e ERP) para garantir compatibilidade com o IDP.

Diagrama em construção no Miro

Descrição

Identificar as tecnologias e padrões de cada sistema da BGS Corporate para garantir compatibilidade com o IDP.

Entrega

Relatório de Compatibilidade:

- Marketplace: Desenvolvido em PHP com APIs REST - suporta OAuth 2.0;

- BGS Pay: Suporte nativo para OpenID Connect;

- BGS Club: Integração via SAML - compatibilidade limitada com OAuth 2.0;

- CRM: Sistema legado - suporta SAML;

- ERP: Sistema crítico com suporte para SAML - precisa de adaptadores para OpenID Connect.

Diagrama de Fluxo de Integração com IDP:

Tabela Consolidada:

| Sistema | Tecnologia | Compatível com | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Marketplace | PHP, APIs REST | OAuth 2.0, OpenID | Pronto para integração imediata. |
| BGS Pay | APIs REST | OAuth 2.0, OpenID | Suporte nativo para MFA. |
| BGS Club | Sistema legado | SAML | Adaptação necessária para OAuth 2.0. |
| CRM | Sistema legado | SAML | Sem suporte nativo para OpenID Connect. |
| ERP | Sistema legado | SAML | Adaptação necessária para OpenID. |

Resultados Alcançados na Sprint 1:

Definição da Estrutura do IDP: O diagrama e o documento técnico fornecem uma visão clara da arquitetura geral do BGS IDP Connect.

Escolha do Protocolo: A análise comparativa resultou na seleção de OpenID Connect como padrão, com suporte complementar a SAML.

Mapeamento de Sistemas: Identificação das tecnologias, protocolos suportados e possíveis gaps, garantindo um planejamento adequado para as próximas etapas.

Conexão entre Resultados:

Relacionamento do Diagrama da Arquitetura com Protocolos e Sistemas

O diagrama da arquitetura do BGS IDP Connect demonstra como os componentes principais (IDP, SSO, MFA, API Gateway, Banco de Dados de Usuários, Sistema de Logs e Painel de Gerenciamento) interagem para oferecer uma solução de autenticação robusta, segura e integrada. A seguir, destacamos como ele se relaciona com os protocolos e sistemas existentes:

Protocolos Escolhidos:

OpenID Connect: Usado para sistemas modernos como o Marketplace e o BGS Pay, oferecendo: autenticação robusta baseada em OAuth 2.0; suporte nativo para MFA, garantindo segurança adicional; integração simplificada com APIs REST e aplicativos modernos.

SAML: Usado para sistemas legados como o CRM, ERP e BGS Club. Esses sistemas não possuem suporte nativo para protocolos modernos, mas são compatíveis com SAML, garantindo continuidade operacional.

Integração dos Sistemas:

O API Gateway serve como intermediário entre o IDP e os sistemas, traduzindo as solicitações de autenticação e roteando as mensagens de acordo com o protocolo apropriado.

O Sistema de Logs registra os eventos de autenticação, facilitando auditorias e garantindo conformidade com a LGPD.

O Painel de Gerenciamento centraliza a administração de permissões, permitindo controlar acessos de usuários e configurar os protocolos utilizados.

Como o Planejamento da Arquitetura Atende aos Desafios Técnicos e de Integração?

O planejamento da arquitetura do BGS IDP Connect atende aos desafios de integração técnica, segurança e usabilidade, conectando sistemas modernos e legados de maneira eficiente.

O uso combinado de OpenID Connect e SAML garante compatibilidade e segurança, enquanto a modularidade da solução facilita a expansão futura e a gestão centralizada.

Essa abordagem proporciona uma base sólida para o sucesso operacional da BGS Corporate.

Fragmentação de Logins:

O uso de SSO elimina a necessidade de múltiplos logins para acessar diferentes sistemas, simplificando a experiência do usuário e aumentando a eficiência operacional.

Integração com Sistemas Legados:

A compatibilidade com SAML garante que sistemas mais antigos continuem funcionando sem a necessidade de reimplementação completa, reduzindo custos e esforços de adaptação.

Segurança e MFA:

A inclusão do módulo MFA adiciona uma camada de segurança crítica, protegendo áreas sensíveis como o BGS Pay e garantindo conformidade com padrões de segurança modernos.

Conformidade com LGPD:

O Banco de Dados de Usuários armazena credenciais de forma segura e criptografada, enquanto o Sistema de Logs garante monitoramento contínuo e relatórios detalhados de acessos.

Escalabilidade e Flexibilidade:

A arquitetura modular permite adicionar novos sistemas ou protocolos no futuro, suportando o crescimento da BGS sem reestruturar a solução existente.

Facilidade de Gerenciamento:

O Painel de Gerenciamento simplifica a administração de permissões e acessos, permitindo que a equipe técnica configure rapidamente novos sistemas ou atualize regras de segurança.

3.2. Sprint 2

3.2.1. Tarefa 1: Projetar o fluxo de autenticação SSO, permitindo acesso unificado aos sistemas por meio do BGS IDP Connect.

Diagrama em construção no Miro

Descrição

Criar um diagrama detalhado do fluxo de autenticação SSO, demonstrando como o BGS IDP Connect gerencia o login unificado para os sistemas (Marketplace, BGS Pay, CRM, ERP, BGS Club).

O fluxo deve incluir o uso do protocolo escolhido (OpenID Connect ou SAML) e demonstrar a integração com o módulo de MFA.

Entrega

Artefato 1: Diagrama do fluxo de autenticação SSO.

Resumo: Redirecionamento, validação no IDP, retorno do token JWT e autenticação nos sistemas.

Elementos do Diagrama

- Usuário: quem solicita o acesso.

- Sistema Integrado: o destino do acesso (Marketplace, BGS Pay, CRM, ERP, BGS Club).

- IDP: gerenciando toda a autenticação.

- MFA: camada de segurança ao fluxo.

- Token JWT: resultado da autenticação.

- Banco de Dados de Usuários: validando credenciais.

- Sistema de Logs: registrando acessos.

Fluxo de Conexões

- Usuário → Sistema Integrado: "Solicita acesso"

- Sistema Integrado → IDP: "Redireciona para autenticação"

- IDP → Banco de Dados de Usuários: "Valida credenciais"

- IDP → MFA: "Solicita segundo fator"

- MFA → IDP: "Valida segundo fator"

- IDP → Token JWT: "Gera token"

- Token JWT → Sistema Integrado: "Entrega token"

- Sistema Integrado → Sistema de Logs: "Registra acesso"

Descrição técnica:

O fluxo de autenticação SSO proporciona segurança, escalabilidade e centralização do gerenciamento de identidade em ambientes corporativos.

- Usuário solicita acesso: O processo inicia quando o usuário solicita acesso a um dos sistemas integrados (Marketplace, BGS Pay, CRM, ERP ou BGS Club). Esses sistemas representam os pontos de entrada para os serviços da organização.

- Redirecionamento ao IDP (Identity Provider): Cada sistema integrado redireciona a solicitação para o IDP, que centraliza a autenticação. Este redirecionamento garante que as credenciais sejam validadas de forma padronizada e segura.

- Validação no Banco de Dados de Usuários: O IDP verifica as credenciais fornecidas comparando-as com as informações armazenadas no Banco de Dados de Usuários. Essa etapa autêntica a identidade do usuário.

- Verificação do MFA (Autenticação de Múltiplos Fatores): Se o MFA estiver habilitado, o IDP solicita um segundo fator de autenticação, como um código enviado por SMS, um aplicativo autenticador ou outro método configurado. Após a validação bem-sucedida, o fluxo continua.

- Geração do Token JWT (JSON Web Token): Com as credenciais validadas e o segundo fator aprovado, o IDP gera um Token JWT, que é utilizado para autenticação contínua e autorização de sessões com os sistemas integrados.

- Envio do Token aos Sistemas Integrados: O Token JWT é retornado ao sistema integrado original que fez a solicitação inicial. Ele agora serve como prova de autenticação do usuário.

- Registro no Sistema de Logs: Cada sistema integrado registra o evento de acesso no Sistema de Logs. Isso permite auditoria e monitoramento de segurança, documentando as interações dos usuários com os serviços.

Conexões Técnicas:

- Os sistemas integrados estão configurados para delegar autenticação ao IDP por meio de protocolos padronizados como OAuth 2.0 ou SAML.

- O IDP comunica-se com o Banco de Dados de Usuários via consultas seguras e protegidas.

- A geração e validação do Token JWT seguem padrões criptográficos robustos, garantindo segurança nas transações.

- O Sistema de Logs é acessado por todos os sistemas integrados para registrar eventos de autenticação em tempo real.

3.2.2. Tarefa 2: Criar guia de implementação para facilitar a futura integração do IDP.

Diagrama em construção do modelo de banco de dados

Descrição:

Criar um modelo de dados que contemple as tabelas e relacionamentos necessários para armazenar:

- Perfis de usuários (admin, colaborador, cliente, etc.).

- Permissões atribuídas a cada perfil.

- Registro de acessos (logs).

O modelo deve ser compatível com os requisitos de segurança e escalabilidade.

Entrega:

Artefato 2: Diagrama do modelo de banco de dados (ERD - Diagrama Entidade-Relacionamento).

Tabelas principais:

1) Usuários:

Função:

- Armazena os dados básicos dos usuários autenticados.

Atributos:

- ID (PK): Identificador único do usuário.

- Nome: Nome completo do usuário.

- E-mail: Endereço de e-mail usado para login.

- Senha (criptografada): Senha protegida com hashing para segurança.

- Perfil_ID (FK): Relacionamento com a tabela Perfis.

Justificativa:

- centraliza informações essenciais para autenticação.

2) Perfis:

Função:

- Define os tipos de acesso que um usuário pode ter (e.g., administrador, cliente).

Atributos:

- Perfil_ID (PK): Identificador único do perfil.

- Nome_Perfil: Nome descritivo do perfil (e.g., "Administrador").

Justificativa:

- flexibilidade para gerenciar diferentes níveis de acesso.

3) Permissões:

Função:

- Lista as ações permitidas para cada perfil.

Atributos:

- Permissao_ID (PK): Identificador único da permissão.

- Descricao: Descrição da ação permitida (e.g., "Criar usuários").

- Perfil_ID (FK): Relacionamento com a tabela Perfis.

Justificativa:

- Permite configurar e auditar os privilégios de cada perfil.

4) Logs de Acessos:

Função:

- Mantém um histórico detalhado de todas as tentativas de login e atividades de autenticação.

Atributos:

- Log_ID (PK): Identificador único do registro.

- Usuario_ID (FK): Relacionamento com a tabela Usuários.

- Timestamp: Data e hora do acesso.

- Status: Resultado do login (e.g., "Sucesso", "Falha").

Justificativa:

- Auditoria e rastreamento de incidentes de segurança.

Relações Entre as Tabelas

- Usuários → Perfis: Relacionamento 1:N

- Perfis → Permissões: Relacionamento 1:N

- Usuários → Logs de Acessos: Relacionamento 1:N

- Descrição técnica

Como o Modelo Suporta o Controle de Permissões:

- Flexibilidade na Gestão de Acessos:

- A separação entre Perfis e Permissões permite que novos tipos de acesso sejam adicionados ou modificados sem alterar a estrutura principal do banco.

- Segurança:

- A criptografia de senhas e o registro de acessos garantem proteção contra acessos indevidos e fornecem informações para auditoria.

- Escalabilidade:

- O modelo pode ser expandido para incluir novos atributos ou tabelas relacionadas (e.g., restrições geográficas ou autenticação multifatorial).

- Rastreabilidade:

- A tabela de Logs de Acessos fornece um histórico detalhado de ações, ajudando a detectar e mitigar incidentes de segurança.

3.2.3. Tarefa 3: Documentar o Processo de Integração com Sistemas Legados

Checklist para Integração de Sistemas Legados em construção no Excel

Descrição

Produzir uma documentação que detalha os passos para integrar os sistemas legados ao BGS IDP Connect, com foco nos seguintes itens:

- Compatibilidade de protocolos.

- Configurações de segurança (e.g., TLS, autenticação via SAML).

- Testes de conexão.

- Principais desafios e soluções.

Entrega

Documento Técnico: Integração de Sistemas Legados com o BGS IDP Connect

1) Introdução

Este documento detalha o processo de integração de sistemas legados da BGS Corporate ao BGS IDP Connect, com foco na compatibilidade de protocolos, configurações de segurança, testes de conexão e soluções para os principais desafios. O objetivo é garantir uma autenticação centralizada e segura, utilizando padrões amplamente aceitos, como SAML, para atender aos requisitos de sistemas mais antigos.

Pré-requisitos para Integração

- Compatibilidade de Protocolos:

  - Verificar se os sistemas legados (CRM, ERP e BGS Club) possuem suporte ao protocolo SAML (Security Assertion Markup Language).

  - Certificar-se de que o sistema é capaz de consumir Assertions SAML geradas pelo IDP.

- Infraestrutura de Rede:

  - Certifique-se de que as portas necessárias para comunicação entre o sistema e o IDP estejam abertas (ex.: porta 443 para HTTPS).

- Certificados Digitais:

  - Configure os sistemas para aceitar e validar certificados digitais usados pelo IDP para assinar mensagens SAML.

- Documentação Técnica:

  - Obter as configurações SAML do sistema legado, como:

    - URL de destino para autenticação (Service Provider - SP).

    - URL de logout (caso suportado).

    - Formato de atributos esperados (ex.: email, roles).

2. Passo a Passo para Configurar a Integração

- Configuração do IDP:

  - Configure o BGS IDP Connect para atuar como Provedor de Identidade (IDP) e emitir Assertions SAML.

  - Defina os seguintes parâmetros no IDP:

    - Entity ID: Identificador único do IDP.

    - Metadata URL: Endereço que contém as informações do IDP para consumo pelo SP.

    - Certificado de Assinatura: Certificado digital usado para assinar as mensagens SAML.

    - Atributos: Configure os atributos a serem enviados, como name, email e roles.

- Configuração no Sistema Legado:

  - Acesse o painel administrativo do sistema legado e configure-o como Service Provider (SP).

  - Insira os detalhes do IDP, como:

    - Entity ID do IDP.

    - Metadata URL do IDP.

    - Certificado do IDP para validação.

  - Mapeie os atributos enviados pelo IDP para os campos internos do sistema (ex.: email do IDP para username do SP).

- Testes de Conexão:

  - Realize um teste inicial de autenticação:

    - Inicie a autenticação pelo sistema legado.

    - Verifique se o redirecionamento para o IDP ocorre corretamente.

    - Autentique-se no IDP e retorne ao sistema legado.

  - Teste cenários como:

    - Login bem-sucedido.

    - Logout com propagação para todos os sistemas.

    - Login com credenciais inválidas.

- Habilitar Segurança TLS:

  - Garanta que toda a comunicação entre o IDP e os sistemas legados ocorra via HTTPS.

  - Configure os certificados TLS no IDP e no SP para garantir criptografia de dados em trânsito.

- Auditoria de Acessos:

  - Habilite logs detalhados no IDP e nos sistemas legados para monitorar:

    - Tentativas de login.

    - Falhas de autenticação.

    - Tempo de sessão.

3. Medidas de Segurança

- Certificados Digitais:

  - Use certificados válidos emitidos por uma autoridade certificadora confiável (CA) para assinatura SAML e comunicação TLS.

- Auditoria Contínua:

  - Configure o Sistema de Logs do BGS IDP Connect para registrar todos os eventos de autenticação.

- Timeout de Sessão:

  - Defina um tempo máximo para sessões ativas e force renovações periódicas.

- Autenticação Multifatorial (MFA):

  - Implemente MFA nos fluxos de autenticação para adicionar uma camada extra de segurança.

4. Principais Desafios e Soluções

- Compatibilidade Limitada com SAML:

  - Desafio: Alguns sistemas legados podem não suportar todas as funcionalidades do SAML.

  - Solução: Use adaptadores intermediários ou configure os atributos SAML para atender aos requisitos do sistema.

- Erros de Certificados:

  - Desafio: Certificados desatualizados ou inválidos podem impedir a integração.

  - Solução: Atualize os certificados e valide sua configuração nos dois lados (IDP e SP).

- Mapeamento de Atributos:

  - Desafio: Campos enviados pelo IDP podem não corresponder aos esperados pelo sistema legado.

  - Solução: Configure o IDP para personalizar os atributos enviados, adaptando-se ao SP.

5. Checklist para Finalizar a Integração

- Compatibilidade de Protocolos:

  - Verificar se o sistema suporta SAML.

  - Testar o fluxo de autenticação.

- Configuração do IDP:

  - Metadata URL configurada corretamente.

  - Certificado de assinatura válido.

- Configuração do SP:

  - URLs de autenticação e logout inseridas corretamente.

  - Mapeamento de atributos verificado.

- Testes Funcionais:

  - Login bem-sucedido.

  - Logout propagado.

  - Tentativas de login inválido.

- Segurança:

  - Certificados TLS configurados e validados.

  - MFA habilitado no IDP.

Resultados Alcançados na Sprint 2:

Fluxo de Autenticação SSO:

- O diagrama detalhado do fluxo de autenticação SSO foi produzido, demonstrando como o BGS IDP Connect gerencia o login unificado para sistemas modernos (Marketplace e BGS Pay) e legados (CRM, ERP e BGS Club).

- A integração foi ilustrada utilizando os protocolos escolhidos (OpenID Connect e SAML) com o suporte de MFA para aumentar a segurança.

Modelo de Banco de Dados:

- O modelo de dados foi desenvolvido em um Diagrama Entidade-Relacionamento (ERD), representando tabelas principais como Usuários, Perfis, Permissões e Logs de Acessos.

- O modelo suporta controle de permissões flexível, garantindo escalabilidade para futuras expansões.

Documentação de Integração:

- Foi elaborada uma documentação técnica detalhada, cobrindo:

  - Pré-requisitos para integração.

  - Passo a passo para configurar o IDP e os sistemas.

  - Medidas de segurança, como uso de certificados digitais e TLS.

- Um checklist foi criado para garantir que todos os itens técnicos sejam verificados antes da implementação final.

Conexão entre Resultados

Relacionamento do Fluxo de Autenticação com os Sistemas:

O fluxo detalhado demonstra como cada sistema se conecta ao IDP:

- OpenID Connect: Utilizado para sistemas modernos como Marketplace e BGS Pay, proporcionando autenticação robusta e suporte nativo a MFA.

- SAML: Aplicado para sistemas legados como CRM, ERP e BGS Club, garantindo compatibilidade com tecnologias mais antigas.

O uso do Token JWT permite uma autenticação eficiente e segura, reduzindo a necessidade de consultas contínuas ao banco de dados.

Modelo de Dados e Controle de Permissões:

O ERD garante a integração entre usuários, seus perfis e as permissões atribuídas.

A tabela de Logs de Acessos fornece rastreabilidade e conformidade com regulamentações como a LGPD.

Documentação Técnica e Checklist:

A documentação técnica detalha os processos de integração, tornando o planejamento claro e replicável.

O checklist contribui para validação técnica, reduzindo a probabilidade de erros durante a implementação.

Como o Planejamento da Integração Atendeu aos Desafios

1. Compatibilidade com Sistemas Legados:

A escolha do protocolo SAML garante que sistemas antigos continuem operacionais, evitando reimplementações dispendiosas.

2. Segurança e Conformidade:

O uso de MFA e criptografia TLS protege dados sensíveis e garante conformidade com padrões de segurança modernos.

A tabela de Logs de Acessos fortalece a rastreabilidade e auditoria.

3. Simplificação do Gerenciamento:

O modelo de banco de dados organiza permissões e acessos, facilitando a administração centralizada por meio do Painel de Gerenciamento.

4. Facilidade de Expansão:

A arquitetura modular e o modelo de dados escalável permitem que novos sistemas sejam adicionados no futuro sem a necessidade de grandes reconfigurações.

5. Testes Validados:

O checklist garantiu que cada etapa do processo fosse validada, reduzindo os riscos de falhas durante a implementação.

Os resultados da Sprint 2 consolidaram a integração dos sistemas legados e modernos com o BGS IDP Connect, estabelecendo uma base sólida para o projeto.

3.3. Sprint 3

3.3.1. Tarefa 1: Validar a compatibilidade da arquitetura com os sistemas legados e realizar ajustes finais.

Descrição:

Essa tarefa envolveu a validação fictícia do funcionamento da arquitetura do BGS IDP Connect com os sistemas legados da BGS Corporate, incluindo o CRM, ERP e BGS Club. O objetivo foi garantir, em um cenário simulado, que a integração por meio do protocolo SAML fosse bem-sucedida.

Entrega:

Relatórios de Testes de Compatibilidade do BGS IDP Connect x Sistemas legados

Validar, em um ambiente de teste fictício, a compatibilidade da arquitetura do BGS IDP Connect com os sistemas legados da BGS Corporate (CRM, ERP e BGS Club).

Garantir que os cenários de autenticação e funcionamento foram simulados corretamente, assegurando a emissão de tokens SAML para os sistemas.

*OBS: Todos os testes relatados e evidências são parte de uma simulação fictícia para fins educacionais e não refletem implementações reais.

Resultados dos Testes

| Sistema | Cenário | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM | Autenticação bem-sucedida | ✅ | Redirecionamento para o IDP e autenticação concluída com sucesso. |
| CRM | Logout propagado | ✅ | Sessão encerrada no CRM e propagada corretamente no IDP. |
| CRM | Falha de autenticação | ✅ | Mensagem de erro exibida corretamente quando as credenciais eram inválidas. |
| ERP | Autenticação bem-sucedida | ✅ | Atributos SAML ajustados para compatibilidade com o ERP. |
| ERP | Logout propagado | ✅ | Sessão encerrada no IDP e propagada corretamente no ERP. |
| ERP | Falha de autenticação | ✅ | Validação de credenciais inválidas retornou erro esperado. |
| BGS Club | Autenticação bem-sucedida | ✅ | Configuração do SP ajustada para consumir atributos específicos. |
| BGS Club | Logout propagado | ✅ | Sessões encerradas no IDP e no BGS Club. |
| BGS Club | Falha de autenticação | ✅ | Mensagem de erro retornada corretamente ao tentar login com dados inválidos. |

Conclusão

A validação de compatibilidade demonstrou que os sistemas legados podem ser integrados ao BGS IDP Connect de forma eficiente, utilizando SAML como protocolo principal. Todos os cenários de autenticação e falha foram validados com sucesso.

3.3.2. Tarefa 2: Criar o guia de implementação para facilitar a futura integração do IDP.

Descrição

Essa tarefa tem como objetivo desenvolver um guia detalhado de implementação para integrar o BGS IDP Connect aos sistemas legados e modernos da BGS Corporate.

O guia fornecerá instruções claras e práticas para configurar o IDP, realizar mapeamentos de atributos, aplicar medidas de segurança e validar a integração.

Entrega

Guia Técnico: Integração do BGS IDP Connect

Este guia detalha as etapas necessárias para integrar o BGS IDP Connect com sistemas modernos e legados, garantindo uma autenticação centralizada, segura e eficiente.

Ele inclui instruções sobre a configuração inicial, mapeamento de atributos, aplicação de medidas de segurança e validação da integração.

*OBS: Este guia foi desenvolvido com base em um cenário fictício e simulado, representando as melhores práticas para integração do BGS IDP Connect.

1) Configuração Inicial do IDP

- Acesso ao IDP: Acesse o painel de administração do BGS IDP Connect com as credenciais de administrador para realizar as configurações.

- Definir o Entity ID: No menu de configurações, insira o identificador único para o IDP (ex.: bgs-idp-connect).

- Configurar o Metadata URL: Gere o arquivo de metadados do IDP e disponibilize o URL do arquivo para os sistemas legados e modernos.

- Certificados Digitais: Importe o certificado X.509 no IDP e configure o IDP para assinar digitalmente todas as mensagens SAML emitidas.

2) Integração com Sistemas Modernos (OpenID Connect)

- Registro do Client ID: Nos sistemas modernos, registre o IDP como provedor de autenticação e gere o Client ID e o Client Secret no painel do IDP.

- Configuração de Redirecionamento: Defina as URLs de redirecionamento para login e logout no sistema moderno.

- Mapeamento de Atributos: Garanta que o IDP envie os atributos esperados, como email e roles.

3) Integração com Sistemas Legados (SAML)

- Configuração no IDP: Configure o IDP como Provedor de Identidade (IDP) e defina os atributos a serem enviados na assertion SAML: E-mail (Identificador único do usuário) e Role (Permissões do usuário)

- Configuração no Sistema Legado (SP): Importe o Metadata URL do IDP no sistema legado e configure os endpoints de login e logout.

- Validação de Certificados: Importe o certificado digital do IDP para validar mensagens assinadas.

4) Medidas de Segurança

- Habilitar TLS: Certifique-se de que todas as comunicações ocorram via HTTPS.

- Configuração de Logs: Habilite o registro de eventos no IDP para rastrear tentativas de login e falhas de autenticação.

- Autenticação Multifatorial (MFA): Configure o MFA no IDP para adicionar uma camada extra de segurança.

5) Validação da Integração

- Autenticação bem-sucedida: Teste o login em cada sistema integrado.

- Logout propagado: Certifique-se de que o logout encerra a sessão em todos os sistemas.

- Falhas de login: Verifique mensagens de erro para credenciais inválidas.

Checklist Resumido

- Configuração inicial do IDP concluída.

- Certificados digitais instalados e validados.

- Mapeamento de atributos configurado.

- Cenários de teste executados com sucesso.

3.3.3 Tarefa 3: Consolidar toda a documentação da arquitetura e requisitos de compliance para entrega.

Descrição

Essa tarefa tem como objetivo centralizar e organizar toda a documentação produzida ao longo do projeto BGS IDP Connect, garantindo que os artefatos estejam estruturados de forma clara e completa.

A documentação inclui a arquitetura técnica, o modelo de dados, os fluxos de autenticação, os requisitos de compliance e segurança (ex.: LGPD), além de relatórios de validação e testes.

A consolidação também busca assegurar que todas as partes interessadas (técnicas e de negócios) tenham acesso a informações detalhadas para manutenção, auditorias ou futuras expansões.

Entrega

Documento Consolidado: Este documento!!!

Foi feito um documento consolidado da arquitetura e requisitos do BGS IDP Connect e disponibilizado no diretório público do GitHub para consulta. Segue o link abaixo:

https://github.com/br-gonzaga/Arquitetura-BGS-IDP-Connect

Arquitetura e Requisitos do BGS IDP Connect (GitHub)

Resultados Alcançados na Sprint 3

- Validação de Resultados Finais: foram concluídos os relatórios de testes de compatibilidade, mostrando:

- Autenticação bem-sucedida para todos os sistemas integrados

- Logout propagado funcionando conforme esperado.

- Falha de autenticação para credenciais inválidas.

- Guia Técnico de Implementação: foi criado um guia técnico completo de implementação, contendo:

- Passo a passo para configurar o IDP, incluindo a definição de atributos SAML e endpoints de integração.

- Instruções para aplicar medidas de segurança, como certificados TLS e assinatura de mensagens SAML.

- Cenários de teste para validação de autenticação e logout propagado.

- Consolidação da Documentação: todos os artefatos do projeto foram revisados e consolidados em um único documento técnico abrangente, incluindo:

- Arquitetura geral do BGS IDP Connect.

- Fluxos de autenticação e modelos de integração.

Conexão entre Resultados

- Relação entre Arquitetura e Documentação: O documento consolidado mostra como os fluxos de autenticação e a arquitetura do IDP trabalham de forma integrada para conectar os sistemas de maneira segura e eficiente.

- Testes Validados: A autenticação por meio de OpenID Connect e SAML foi validada para todos os sistemas, garantindo compatibilidade com tecnologias modernas e legadas.

Como o Planejamento Atendeu aos Desafios da Sprint 3

- Integração com Sistemas Legados: O protocolo SAML foi configurado para manter sistemas antigos operacionais, reduzindo custos e evitando reimplementações.

- Confirmação de Resultados: Os testes validados e evidências documentadas consolidaram o sucesso da implementação, garantindo uma solução robusta e segura para a BGS Corporate.

- Centralização da Documentação: A consolidação garantiu que todos os detalhes técnicos estivessem organizados e acessíveis, simplificando a transição para as equipes futuras.

4. Arquitetura Geral

Componentes Principais:

- IDP: Centraliza a autenticação e gera tokens JWT/SAML para integração.

- SSO: Permite acesso unificado a todos os sistemas.

- MFA: Adiciona uma camada extra de segurança.

- API Gateway: Roteia as solicitações de autenticação e autorização.

- Banco de Dados de Usuários: Armazena credenciais e perfis de forma criptografada.

- Sistema de Logs: Garante rastreabilidade e conformidade com a LGPD.

5. Integração dos Sistemas

- Sistemas Modernos:

  - Protocolos Utilizados: OpenID Connect.

  - Detalhes de Integração:

    - Registro do Client ID no IDP.

    - Configuração de URLs de redirecionamento.

    - Mapear atributos como email e roles.

- Sistemas Legados:

  - Protocolos Utilizados: SAML.

  - Ajustes Realizados:

    - Mapeamento de atributos personalizados.

    - Configuração de endpoints de login e logout.

    - Importação de certificados digitais para validação.

6. Modelo de Dados

- Tabelas Principais:

  - Usuários: ID, nome, email, senha (criptografada).

  - Perfis: Definem os tipos de acesso atribuídos.

  - Permissões: Ações permitidas por perfil.

  - Logs de Acessos: Histórico de atividades de login.

- Diagrama Entidade-Relacionamento (ERD):

  - Representação visual das relações entre as tabelas.

7. Requisitos de Compliance

- LGPD:

  - Segurança de Dados: Credenciais criptografadas e transmissão via TLS.

  - Auditoria: Logs detalhados de acessos para rastreabilidade.

  - Consentimento: Configuração para obtenção e registro de consentimento de usuários.

- Outras Medidas de Segurança:

  - MFA implementado para acessos sensíveis.

  - Certificados digitais X.509 configurados para garantir autenticidade.

8. Resultados e Validação

- Relatório de Testes:

  - Cenários Testados:

    - Autenticação bem-sucedida em sistemas legados e modernos.

    - Logout propagado entre sistemas.

    - Falhas controladas em credenciais inválidas.

- Evidências:

  - Capturas de tela mostrando autenticações bem-sucedidas.

  - Logs detalhados de acessos.

9. Checklist Final

- Configuração do IDP concluída.

- Certificados digitais instalados.

- Integração validada com sistemas modernos e legados.

- Logs e evidências registrados para auditoria.

10. Considerações Finais

10.1. Resultados Alcançados

O BGS IDP Connect foi implementado com sucesso, cumprindo seu objetivo de integrar sistemas modernos e legados em uma solução centralizada e segura. Os principais resultados incluem:

- Integração unificada de sistemas como o CRM, ERP, BGS Club, Marketplace e BGS Pay.

- Implementação de protocolos modernos (OpenID Connect) e legados (SAML) com suporte a MFA.

- Consolidação de uma arquitetura modular, escalável e segura.

Pontos Positivos

- Integração Eficiente: O BGS IDP Connect conseguiu unificar a autenticação para sistemas modernos e legados, reduzindo a fragmentação de logins e melhorando a experiência do usuário.

- Segurança Reforçada: A implementação de MFA, protocolos como OpenID Connect e SAML, e o uso de certificados digitais garante alta segurança nos acessos.

- Conformidade com Regulamentações: O projeto alinhou-se à LGPD, promovendo confiança nos usuários e minimizando riscos jurídicos.

- Escalabilidade e Flexibilidade: A arquitetura modular permite expansões futuras, como a adição de novos sistemas ou protocolos, sem necessidade de reestruturação significativa.

- Documentação Completa: O material consolidado fornece um guia claro para implementação, manutenção e futuras integrações.

Pontos Negativos

- Complexidade na Integração de Sistemas Legados: Ajustar o protocolo SAML para sistemas como CRM e ERP foi desafiador devido à limitação de suporte a tecnologias mais recentes.

- Tempo Excedido em Documentação: A consolidação detalhada da documentação técnica exigiu mais tempo do que o planejado inicialmente.

- Dependência de Especialistas: Algumas configurações de segurança e mapeamento de atributos requereram conhecimento especializado, dificultando a execução por equipes menos experientes.

- Gestão de Logs: A grande quantidade de registros de logs que serão gerados apresenta desafios para o armazenamento e análise eficiente dos dados.

- Esforço Operacional: A concepção técnica e de negócios do BGS IDP Connect foi demorada em algumas etapas, impactando o tempo de conclusão de algumas tarefas.

Dificuldades enfrentadas

A principal dificuldade enfrentada neste projeto de arquitetura da BGS Corporate foi pensar em cada um dos sistemas fictícios que compõem a solução do BGS IDP Connect, sejam ele legados ou modernos, com suas respectivas características

Para garantir a compatibilidade dos sistemas foram necessários diversos ajustes ao longo do trabalho e criar uma documentação completa e um guia bem detalhado de arquitetura do BGS IDP Connect.

Entretanto, essas barreiras foram superadas com o planejamento adequado, desenvolvimento das tarefas de cada sprint e dedicação de horas para amadurecer uma ideia em um projeto tão rico e completo, podendo ser aplicado em qualquer empresa.

10.2. Contribuições do Projeto

O projeto trouxe avanços significativos para a BGS Corporate, incluindo:

- Inovação: Introdução de um sistema centralizado de autenticação que melhora a experiência do usuário.

- Vantagens Competitivas: Redução de custos operacionais e maior eficiência ao integrar sistemas modernos e legados.

- Segurança Reforçada: Inclusão de MFA e rastreabilidade através de logs detalhados.

- Conformidade: Alinhamento com regulações como a LGPD, promovendo confiança entre os usuários.

10.3 Próximos passos

Para aprimorar a solução apresentada, os seguintes passos são recomendados:

- Expansão de Funcionalidades: Adicionar suporte para autenticação biométrica e integração com sistemas de terceiros.

- Monitoramento Avançado: Implementar ferramentas para análise de logs em tempo real e detecção de anomalias.

- Time Especializado: Desenvolvimento da solução do IDP Connect por um time especializado que possa aplicar e expandir esta solução técnica com agilidade.

- Avaliação Regular: Realizar auditorias periódicas para garantir conformidade e identificar oportunidades de melhoria da solução apresentada.

Este projeto demonstrou a viabilidade de integrar sistemas heterogêneos com eficiência e segurança, estabelecendo uma base sólida para o crescimento e inovação da BGS Corporate, portanto vale muito a pena aprofundar nos próximos passos para desenvolver uma solução mais robusta, inovadora e de grande valor para as empresas.